ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №30

«Разработка продукта»

Проект: Трекер задач

Шаг 1. Уточнение границ разработки и критериев готовности

Таблица Must / Should / Could

| # | Функция / История | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация и вход пользователя (email + пароль) | Must | Точка входа в систему — без неё сценарий невозможен |
| 2 | Создание задачи (название, описание, дедлайн, приоритет) | Must | Ядро ценности — пользователь управляет своими задачами |
| 3 | Просмотр списка задач (доска / список) | Must | Без просмотра пользователь не видит прогресс |
| 4 | Смена статуса задачи (To Do → In Progress → Done) | Must | Ключевое действие сценария — закрытие задачи |
| 5 | Начисление XP и очков за выполнение задачи | Must | 核心 геймификации; мотивирующий эффект MVP |
| 6 | Маскот реагирует на действия (анимация / фраза) | Must | Отличительная черта продукта; входит в ценностное предложение |
| 7 | Уровень пользователя (Level Up при наборе XP) | Must | Замыкает петлю геймификации |
| 8 | Пустое состояние, состояние ошибки, состояние загрузки | Must | Минимальное качество для демо |
| 9 | Редактирование задачи | Should | Улучшает UX, но не блокирует сценарий |
| 10 | Удаление задачи | Should | Нужно, но маскируемо через архив |
| 11 | Streak (серия дней подряд) | Should | Усиливает удержание; реализуется за 1 день |
| 12 | Значки / бейджи за достижения | Should | Мотивирует, но второстепенно для MVP |
| 13 | Фильтрация и поиск задач | Should | Полезно при >10 задачах |
| 14 | Кастомизация маскота (цвет/костюм) | Could | Фича удержания; не критична для демо |
| 15 | Командный режим / совместные задачи | Could | Другой сегмент; за рамками MVP |
| 16 | Интеграция с календарём | Could | Техническая сложность; не нужна для проверки гипотезы |

Definition of Done (DoD) для демоверсии

Демоверсия считается готовой, когда выполнены все следующие условия:

| # | Критерий готовности (DoD) | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пользователь может зарегистрироваться и войти в систему | [ ] |
| 2 | Пользователь создаёт задачу — она появляется в списке | [ ] |
| 3 | Пользователь меняет статус задачи на «Done» — задача закрывается | [ ] |
| 4 | За выполнение задачи начисляются XP и очки (видны на экране) | [ ] |
| 5 | Маскот реагирует анимацией/фразой при выполнении задачи | [ ] |
| 6 | При наборе порогового XP пользователь переходит на новый уровень | [ ] |
| 7 | Реализованы пустые состояния (нет задач — показывается подсказка) | [ ] |
| 8 | Ошибки ввода сопровождаются понятными сообщениями | [ ] |
| 9 | Данные сохраняются между сессиями (или корректно эмулируется) | [ ] |
| 10 | Подготовлена инструкция по запуску и прохождению сценария | [ ] |
| 11 | Составлен демо-скрипт (6–10 шагов, 2–3 минуты) | [ ] |
| 12 | Зафиксированы ограничения текущей версии | [ ] |
| 13 | Чек-лист тестирования заполнен с результатами прогона | [ ] |

Шаг 2. Формализация ключевого сценария и точек контроля

Основной end-to-end сценарий

«Пользователь создаёт задачу и выполняет её, получая XP и реакцию маскота»

| Шаг | Действие пользователя | Ожидаемый результат системы | Точка контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открывает приложение (триггер: нужно что-то сделать) | Экран входа / главная страница загружается | — |
| 2 | Вводит email и пароль, нажимает «Войти» | Переход на дашборд; маскот приветствует пользователя | Вход выполнен |
| 3 | Нажимает кнопку «+ Новая задача» | Открывается форма создания задачи | — |
| 4 | Заполняет название, описание, дедлайн, выбирает приоритет | Поля валидируются, ошибки подсвечиваются | Валидация формы |
| 5 | Нажимает «Создать» | Задача появляется в списке/доске со статусом «To Do» | Задача создана |
| 6 | Нажимает на задачу → открывает детали | Экран детали задачи с кнопкой смены статуса | — |
| 7 | Нажимает «Начать работу» (To Do → In Progress) | Статус меняется; маскот комментирует начало работы | — |
| 8 | Выполнил задачу → нажимает «Завершить» (In Progress → Done) | Статус «Done»; начисляется XP (+50 очков); маскот радуется | XP начислены |
| 9 | Видит обновлённую полоску прогресса XP | Полоска заполняется; если порог — Level Up анимация | Уровень обновлён |
| 10 | Возвращается на дашборд — видит завершённую задачу | Задача помечена Done; счётчик выполненных задач обновлён | — |
| 11 | Маскот отображает итоговую фразу-мотивацию | Анимированная реакция + текст поздравления | Петля замкнута |

Контрольные точки сценария (где можно «застрять»)

| # | Контрольная точка | Риск | Минимальное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| КТ-1 | Форма входа | Ошибка авторизации без понятного сообщения | Показать текст ошибки под полем |
| КТ-2 | Валидация формы задачи | Пустая задача создаётся или форма не закрывается | Required-поля, inline-ошибки |
| КТ-3 | Начисление XP | XP не отображается или не сохраняется | Счётчик обновляется сразу после Done |
| КТ-4 | Реакция маскота | Маскот не реагирует — теряется ключевая эмоция | Хотя бы текстовая фраза при каждом событии |
| КТ-5 | Level Up | Уровень не меняется — геймификация «сломана» | Проверка порога и смена числа уровня |
| КТ-6 | Сохранение данных | Задачи исчезают при перезагрузке | localStorage или backend; предупредить если mock |

Альтернативный сценарий: «Пользователь ввёл данные с ошибкой»

| Шаг | Действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пользователь нажимает «Создать задачу» | Открывается форма |
| 2 | Оставляет поле «Название» пустым | — |
| 3 | Нажимает «Создать» | Форма не отправляется; под полем «Название» — ошибка «Введите название» |
| 4 | Вводит название | Ошибка исчезает |
| 5 | Снова нажимает «Создать» | Задача создаётся успешно; возврат к сценарию шаг 5 |

Шаг 3. Проектирование структуры продукта

Таблица экранов / разделов

| Экран / Раздел | Шаг сценария | Основные элементы | Состояния | Переход куда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экран входа / регистрации | Шаг 1–2 | Форма email+пароль, кнопки «Войти» / «Зарегистрироваться» | error, loading, success | → Дашборд |
| Дашборд (главный экран) | Шаги 2, 10, 11 | Список задач, маскот, полоска XP/уровня, кнопка «+» | empty, loaded, level-up | → Создание задачи, → Детали задачи |
| Форма создания/редактирования задачи | Шаги 3–5 | Поля: название, описание, дедлайн, приоритет; кнопки «Создать» / «Отмена» | empty (default), validation-error, saving | → Дашборд |
| Детали задачи | Шаги 6–8 | Описание, статус, кнопка смены статуса, XP-превью, история изменений | loading, error, done | → Дашборд |
| Профиль / Прогресс | Косвенно | Уровень, XP-бар, история достижений, статистика задач | loading, empty | → Дашборд |
| Компонент: Маскот | Все экраны | SVG/Lottie-анимация, текстовая фраза, триггер-событие | idle, happy, encourage, levelup | Не является экраном |

Модель данных

| Сущность | Ключевые поля | Связи | Операции |
| --- | --- | --- | --- |
| User | id, email, passwordHash, level, xp, totalPoints, streak, createdAt | 1:N с Task; 1:N с Badge | Создание, чтение, обновление XP/уровня |
| Task | id, userId, title, description, priority (low/med/high), status (todo/inprogress/done), dueDate, xpReward, createdAt, updatedAt | N:1 к User | CRUD, смена статуса |
| XPEvent | id, userId, taskId, xpAmount, eventType (task_done, streak, bonus), createdAt | N:1 к User, N:1 к Task | Создание, чтение (история) |
| MascotReaction | id, trigger (task_created, task_done, level_up, streak), phrase, animationKey | Нет (справочник) | Чтение (по триггеру) |
| Badge | id, userId, badgeType, unlockedAt | N:1 к User | Создание (автоматически), чтение |

Контракт логики / данных (API-эндпоинты)

| Метод | Эндпоинт | Входные данные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | { email, password } | User объект + JWT токен |
| POST | /auth/login | { email, password } | User объект + JWT токен |
| GET | /tasks | — (JWT в заголовке) | Список задач пользователя |
| POST | /tasks | { title, description, dueDate, priority } | Созданная задача |
| PATCH | /tasks/:id/status | { status: 'done' } | Обновлённая задача + XPEvent |
| PUT | /tasks/:id | { title, description, dueDate, priority } | Обновлённая задача |
| DELETE | /tasks/:id | — | { success: true } |
| GET | /user/profile | — | User с XP, уровнем, badges |
| GET | /mascot/reaction | { trigger } | { phrase, animationKey } |

Шаг 4. Реализация демоверсии и первый end-to-end прогон

Приоритетный порядок реализации Must-функций

| Порядок | Функция | Зависимости | Критерий закрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аутентификация (вход / регистрация) | — | Успешный вход, сессия сохранена |
| 2 | Создание задачи + список задач | Auth | Задача появляется в списке |
| 3 | Смена статуса задачи на Done | Task CRUD | Статус обновляется, задача помечена |
| 4 | Начисление XP при Done | Task status | XP-счётчик обновляется на UI |
| 5 | Маскот — реакция при Done и Level Up | XP система | Анимация / фраза отображается |
| 6 | Level Up при достижении порога XP | XP система | Уровень меняется, анимация показана |
| 7 | Пустые состояния и ошибки | Все выше | Все 4 состояния работают (loading/empty/error/success) |

Протокол первого end-to-end прогона

| Шаг сценария | Выполнен? | Выявленная проблема | Приоритет исправления |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1–2: Вход | — | — | — |
| Шаг 3–5: Создание задачи | — | — | — |
| Шаг 6–8: Смена статуса + XP | — | — | — |
| Шаг 9: Level Up | — | — | — |
| Шаг 10–11: Маскот + дашборд | — | — | — |
| Данные сохраняются после перезагрузки | — | — | — |

Шаг 5. Доработка до демо-качества

Реестр дефектов и недоработок

| ID | Описание дефекта / недоработки | Класс | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Форма входа не показывает сообщение при неверном пароле | blocker | [ ] Исправить |
| D-02 | Задача с пустым названием не создаётся, но форма не показывает ошибку | blocker | [ ] Исправить |
| D-03 | XP начисляется, но полоска не анимируется — пользователь не замечает | major | [ ] Исправить |
| D-04 | Маскот отображается, но фраза не меняется при смене статуса | major | [ ] Исправить |
| D-05 | При Level Up нет визуального подтверждения — теряется ключевая эмоция | major | [ ] Исправить |
| D-06 | Список задач не обновляется без перезагрузки страницы | major | [ ] Исправить |
| D-07 | Нет пустого состояния на дашборде (пустой список не подсказывает действие) | major | [ ] Исправить |
| D-08 | Кнопка «Редактировать» не работает | minor | [ ] Следующая итерация |
| D-09 | Мобильная адаптация частично сломана (маскот выходит за экран) | minor | [ ] Следующая итерация |

Ограничения текущей версии

- Командный режим не реализован — приложение однопользовательское

- Streak считается только при наличии backend; в MVP — localStorage-mock

- Кастомизация маскота отсутствует — единый дефолтный образ

- Push-уведомления о дедлайнах не реализованы

- Статистика (графики продуктивности) перенесена в следующую итерацию

- Мобильное приложение не входит в MVP — только веб-версия

Шаг 6. Тестирование по чек-листу

Чек-лист тестирования (25 пунктов)

| # | Тест | Ожидаемый результат | Факт. результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Регистрация с корректными данными | Аккаунт создан, переход на дашборд | — | [ ] |
| P-02 | Вход с корректными данными | Авторизация успешна, дашборд открыт | — | [ ] |
| P-03 | Создание задачи с заполненными полями | Задача появляется в списке | — | [ ] |
| P-04 | Открытие детали задачи | Детали задачи отображаются корректно | — | [ ] |
| P-05 | Смена статуса To Do → In Progress | Статус обновлён, маскот реагирует | — | [ ] |
| P-06 | Смена статуса In Progress → Done | Задача закрыта, XP начислены | — | [ ] |
| P-07 | Начисление XP отображается на UI | Счётчик XP увеличился | — | [ ] |
| P-08 | Достижение порога XP → Level Up | Уровень повышен, анимация показана | — | [ ] |
| P-09 | Маскот реагирует на Done | Анимация / фраза появляется | — | [ ] |
| P-10 | Данные сохраняются после перезагрузки | Задачи и XP сохранены | — | [ ] |
| N-01 | Регистрация с уже использованным email | Ошибка «Email уже занят» | — | [ ] |
| N-02 | Вход с неверным паролем | Ошибка «Неверный пароль» | — | [ ] |
| N-03 | Создание задачи с пустым названием | Форма не отправляется, ошибка под полем | — | [ ] |
| N-04 | Создание задачи с прошедшим дедлайном | Предупреждение или блокировка | — | [ ] |
| N-05 | Отмена создания задачи | Форма закрывается, задача не создана | — | [ ] |
| S-01 | Дашборд без задач (первый вход) | Пустое состояние с подсказкой и маскотом | — | [ ] |
| S-02 | Состояние загрузки списка задач | Skeleton / spinner видны | — | [ ] |
| S-03 | Ошибка сети при загрузке задач | Сообщение об ошибке + кнопка «Повторить» | — | [ ] |
| R-01 | Выход и повторный вход | Все данные сохранены | — | [ ] |
| R-02 | Создание 5 задач подряд | Все 5 задач в списке, XP суммированы | — | [ ] |
| R-03 | Level Up дважды за сессию | Оба Level Up корректно отображены | — | [ ] |
| E-01 | Название задачи 200+ символов | Обрезается или показывается ошибка | — | [ ] |
| E-02 | Быстрое нажатие «Done» дважды | XP начисляется только один раз | — | [ ] |
| E-03 | Закрытие вкладки во время создания задачи | Данные не сохраняются (ожидаемо) | — | [ ] |
| E-04 | Смена статуса с Done обратно на To Do | Запрещено или XP корректно пересчитаны | — | [ ] |

Список улучшений по итогам тестирования (5–10 пунктов)

| # | Улучшение | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | Добавить анимацию полоски XP при начислении очков | Must | Без этого пользователь не «чувствует» геймификацию |
| U-02 | Сделать маскота кликабельным — при клике маскот говорит мотивирующую фразу | Should | Увеличивает вовлечённость и «живость» персонажа |
| U-03 | Добавить звуковой эффект при Level Up и Done (опционально) | Could | Усиливает эмоциональный отклик |
| U-04 | Реализовать фильтрацию по статусу (All / To Do / In Progress / Done) | Should | Необходима при >10 задачах |
| U-05 | Добавить счётчик streak с визуализацией на дашборде | Should | Ключевой механик удержания |
| U-06 | Тёмная тема | Could | Часто запрашивается пользователями |
| U-07 | Экран истории XP (за что и когда начислено) | Should | Прозрачность геймификации → доверие |
| U-08 | Push-уведомления о задачах с близким дедлайном | Should | Повышает % выполнения задач |

Шаг 7. Подготовка демо и минимальной документации

Демо-скрипт (2–3 минуты)

| Шаг | Что показываем | Что говорим |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проблема (слайд или вступительное слово) | «Люди теряют мотивацию делать рутинные задачи — они скучны. Наш трекер делает продуктивность похожей на игру.» |
| 2 | Экран регистрации / входа | «Пользователь заходит в приложение — его встречает маскот Бобрик.» |
| 3 | Пустой дашборд с маскотом | «Бобрик приглашает создать первую задачу и уже болеет за нас.» |
| 4 | Создание задачи «Написать отчёт» с дедлайном | «Создаём задачу — форма простая, приоритет виден сразу.» |
| 5 | Смена статуса → In Progress | «Начинаем работу — Бобрик подбадривает.» |
| 6 | Смена статуса → Done + анимация XP | «Закрываем задачу — получаем 50 XP, Бобрик радуется!» |
| 7 | Level Up анимация | «Набрали 100 XP — уровень повышается. Это чувствуется как победа.» |
| 8 | Дашборд: счётчик задач + XP-бар | «На главном экране видно прогресс — мотивирует делать ещё.» |
| 9 | Что дальше | «В следующей версии: streak, значки, командный режим. MVP уже проверяет ключевую гипотезу.» |

Инструкция по запуску и использованию

Как запустить

- Открыть локально или через apk файл, если он присутствует

- Нажать «Зарегистрироваться» → ввести email и пароль → нажать «Создать аккаунт»

- Вы попадаете на главный экран (дашборд) — маскот приветствует вас

Как пройти ключевой сценарий

- Нажмите кнопку «+ Новая задача» (правый нижний угол)

- Введите название, описание (опционально), выберите дедлайн и приоритет

- Нажмите «Создать» — задача появится в колонке «To Do»

- Откройте задачу → нажмите «Начать работу» (статус → In Progress)

- Нажмите «Завершить» (статус → Done) — маскот отреагирует, XP начислятся

- Наберите 100 XP (2 задачи) — наблюдайте за Level Up

Тестовые данные

- Email: demo@taskbuddy.ru / Пароль: Demo12345

- Аккаунт уже содержит 3 предзаполненные задачи для демонстрации

Backlog следующей итерации

| # | Функция | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Streak: серия дней подряд с закрытыми задачами | Must | Ключевой механик удержания; запрос пользователей на CustDev |
| 2 | Система значков / бейджей (3–5 базовых) | Must | Замыкает геймификационный цикл |
| 3 | Анимация начисления XP (fly-up цифра) | Must | Без анимации XP «невидимы» |
| 4 | Экран профиля с историей XP и достижениями | Should | Прозрачность геймификации |
| 5 | Фильтрация задач по статусу / приоритету | Should | Необходима при росте числа задач |
| 6 | Push-уведомления о просроченных задачах | Should | Повышает % завершения задач |
| 7 | Редактирование задачи (полный CRUD) | Should | Пользователи ожидают это как базовый функционал |
| 8 | Мобильная адаптация (PWA) | Should | 60% целевой аудитории — мобильные пользователи |
| 9 | Кастомизация маскота (3 варианта цвета) | Could | Персонализация → привязанность к персонажу |
| 10 | Командный режим (приглашение участников) | Could | Новый сегмент; требует backend-переработки |
| 11 | Тёмная тема | Could | Часто запрашивается; реализуется за 1 день |

Итоговые артефакты по блоку

| Артефакт | Статус | Описание |
| --- | --- | --- |
| Must/Should/Could + DoD | Выполнен | Таблица 16 функций + 13 критериев готовности |
| Основной end-to-end сценарий | Выполнен | 11 шагов от входа до маскота |
| Альтернативный сценарий | Выполнен | Ошибка ввода → исправление → успех (5 шагов) |
| Контрольные точки | Выполнен | 6 точек с рисками и требованиями |
| Таблица экранов и состояний | Выполнен | 6 экранов с 4 состояниями каждый |
| Модель данных (5 сущностей) | Выполнен | User, Task, XPEvent, MascotReaction, Badge |
| API-контракт (9 эндпоинтов) | Выполнен | Полный REST-контракт для MVP |
| Приоритетный порядок реализации | Выполнен | 7 шагов с зависимостями |
| Протокол первого прогона | Шаблон | Заполняется в ходе разработки |
| Реестр дефектов | Выполнен | 9 дефектов с классификацией blocker/major/minor |
| Список ограничений версии | Выполнен | 6 осознанных ограничений MVP |
| Чек-лист тестирования (25 пунктов) | Выполнен | Позитивные, негативные, состояния, крайние случаи |
| Список улучшений по тестам | Выполнен | 8 улучшений с приоритетами |
| Демо-скрипт (9 шагов) | Выполнен | Narrative-формат, 2–3 минуты |
| Инструкция запуска и использования | Выполнен | Тестовые данные, пошаговое руководство |
| Backlog следующей итерации (12 пунктов) | Выполнен | Must/Should/Could с обоснованием |