Практическое занятие №28

1. Описание проекта

Краткое описание продукта: мобильное и веб-приложение для управления задачами, в котором пользователь взаимодействует с виртуальным маскотом. Выполнение задач развивает маскота, открывает достижения и игровые награды.

Целевая аудитория: студенты, молодые специалисты, пользователи 16–35 лет.

Текущая стадия проекта: MVP / интерактивный прототип.

Основная проблема пользователя: сложно поддерживать регулярность выполнения задач и сохранять мотивацию при долгосрочном планировании.

Ключевая ценность продукта: повышение вовлечённости и дисциплины через эмоциональную связь с маскотом и игровые механики.

2. Цели и метрики

NSM проекта: количество завершённых задач в неделю.

Поддерживающие метрики:
• количество регистраций;
• DAU/WAU;
• доля пользователей, завершивших онбординг;
• retention D7;
• среднее число завершённых задач на пользователя.

0–3 месяца — запустить MVP, получить 300 регистраций, 100 активных пользователей в неделю.
3–6 месяцев — повысить активацию до 55% пользователей, завершивших первую задачу.
6–12 месяцев — протестировать подписку и получить 50 платящих пользователей.

3. Backlog инициатив (16)

1. Регистрация и авторизация
2. Создание задач
3. Категории и теги задач
4. Онбординг пользователя
5. Маскот с анимацией состояния
6. XP за выполнение задач
7. Система достижений
8. Ежедневный стрик
9. Напоминания
10. Календарный режим
11. Аналитика пользовательских событий
12. Лендинг проекта
13. Проведение 15 пользовательских интервью
14. Email/Telegram уведомления
15. Подписка Premium
16. Сбор обратной связи внутри приложения

4. Приоритизация ICE (топ)

Регистрация — 10.0 — взять
Создание задач — 10.0 — взять
Маскот с анимацией — 8.0 — взять
XP за выполнение задач — 8.3 — взять
Онбординг — 7.5 — взять
Аналитика — 7.0 — взять
Система достижений — 5.0 — взять
Premium — 2.8 — отложить

5. Roadmap

Месяц 1: проектирование UX/UI, регистрация, создание задач, базовый интерфейс.
Месяц 2: MVP v0.1 — запуск маскота, XP, онбординг, аналитика.
Месяц 3: MVP v0.2 — тестирование с пользователями, интервью, исправления.
Месяц 4–6: релиз beta v1.0 — достижения, напоминания, календарь.
6–12 месяцев: монетизация, Premium-функции, расширение кастомизации маскота.

6. Модель команды

Product Manager — 1 FTE
Frontend-разработчик — 1 FTE
Backend-разработчик — 1 FTE
UX/UI дизайнер — 0.5 FTE
Маркетолог — 0.5 FTE
QA — 0.25 FTE
Аналитик — 0.25 FTE

Минимальная команда на 0–3 месяца: Product Manager + frontend/backend + дизайнер.

FTE (Full-Time Equivalent) — эквивалент полной занятости.

- 1 FTE = полная занятость (условно 40 часов в неделю)

- 0.5 FTE = половина занятости (~20 часов)

- 0.25 FTE = частичная занятость (~10 часов)

7. RACI-матрица

Backlog — PM (A/R), Dev (C), Designer (C), Marketing (I)
UX/UI — Designer (R), PM (A)
Разработка MVP — Dev (R), PM (A)
Аналитика — Analyst (R), PM (A)
Маркетинг — Marketing (R), PM (A)
Релиз — PM (A), QA (R), Dev (C)

Расшифровка:

R — Responsible: выполняет работу руками.

A — Accountable: отвечает за итоговый результат, принимает финальное решение.

C — Consulted: консультирует, помогает экспертизой.

I — Informed: в курсе происходящего, получает информацию.

Главное правило: у каждой задачи должен быть один A — один человек, который отвечает за результат.

8. Риски

1. Низкая вовлечённость пользователей — вероятность: средняя — решение: интервью и улучшение геймификации.
2. Срыв сроков разработки — средняя — сокращение объёма MVP.
3. Пользователи не понимают ценность маскота — средняя — A/B тесты.
4. Слабый retention — высокая — развитие стриков и наград.
5. Недостаток ресурсов команды — средняя — частичный аутсорс QA/дизайна.

9. Выводы

Приоритет — запуск MVP с ключевым сценарием управления задачами и игровым взаимодействием с маскотом.
Ближайший релиз — MVP v0.1.
Критически важные роли — Product Manager и разработчики.
Следующий шаг — тестирование MVP на первых пользователях и сбор обратной связи.